Marcar tachados los elementos que han sido completados.

PREPARACIÓN

Semana 1

- Plan de trabajo

- Reunión de inicio de implementación

- Asegurar que los objetivos de implementación son entendidos por ambas partes

- Establecer fechas de implementación

- Asignar responsable de proyecto por parte de cliente

- Definir fecha de apertura

- Proporcionar Información Inicial

- Menú de alimentos y bebidas

- RFC

- Domicilio fiscal

- Régimen fiscal

- Imagen en formato .png del logo de su empresa para facturas

- Certificado y llave para timbrado de facturación

- Horarios de servicio y de cambio de turno de caja

- Catálogo de empleados (meseros, cajeros, capitanes y gerentes)

- Correos para envío de reportes y respaldo de BK

ANÁLISIS

Actividades posteriores a reunión de inicio

- Necesidades de Instalación Eléctrica y Datos

- Verificar con personal de soporte requerimientos de instalación eléctrica

- Verificar con personal de soporte requerimientos de instalación de red

- Verificar con personal de soporte requerimientos para tablets

Semana 2

- Estructura del menú

En conjunto con el asesor de Sistemas...

- Validar estructura de menú (supercategoría, categoría y subcategoría)

- Entregar relación de enrutamiento de PLUs con impresoras

- Entregar listado de promociones y promociones de temporada

- Entregar listado de formas de pago

- Definir la configuración de tipos de venta (comedor, a domicilio, Uber Eats, etc)

- Definir la configuración para Certificados (Tarjetas de Regalo)

- Definir la configuración para Recompensas (Cliente Frecuente)

- Verificar requerimientos especiales de cada PLU de venta y de pago

Semana 3

- Configuraciones Varias

- Validar diseño de tableros elaborados

- Validar Catalogo de Upcs y Skus. En caso de Aplicar

- Validar configuración de Terminales POS

- Validar enrutamiento de PLUs a impresoras

- Validar correos de envío de respaldos y reportes

- Validar que se cuenta con los reportes de ventas requeridos

- Validar opciones de autorizaciones para empleados

- Validar reportes personalizados de Comanda, Nota Debe y Nota Cobro

- Validar Datos Generales y Parámetros

  - Tipo de cambio

  - Hora de cierre automático

  - Comisión y Propina

  - Clasificación de Super categorías

  - Opciones generales de operación

Semana 4

- Presentación del Sistema

- Revisión de sistema con las configuraciones solicitadas

- Capacitaciones

- Definir fechas y lugares de capacitación

- Organizar personal en grupos para capacitaciones

- Iniciar capacitaciones de personal

  - Capacitación de meseros

  - Capacitación de cajeros

  - Capacitación de capitanes

  - Capacitación de gerentes

  - Capacitación a personal administrativo

- Capacitación de tablets

- Capacitación de mantenimiento remoto

- Capacitación de Auditoría de Ventas

- Capacitación de Análisis de Ventas

Semana 4

ARRANQUE

- Soporte en apertura y Cierre

- Validar con Asesor de Sistemas fecha de apertura/arranque

- Revisión de reportes de auditoría

  - Verificar que no haya cuentas abiertas

  - Enviar a CxC todas las cuentas abiertas

  - Dar salida a empleados que no se dieron fin de turno

  - Solicitar reporte 27 Ventas del Día

  - Reporte de Auditoría de Cajeros

  - Reporte de Cancelaciones

  - Reporte de Descuentos y Cortesías

  - Reporte de Auditoría de ventas

  - Verificar reportes del día a correo de socios

- Cierre de proyecto (recibir carta de liberación)