Marcar tachados los elementos que han sido completados.

# Sistemas

PREPARACIÓN

- Plan de trabajo

Preparación de Reunión

- Analizar menú de alimentos y bebidas

  - Generar borrador de estructura de PLUs (supercategorías, categorías, subcategorías)

  - Generar listado de PLUs/elementos de menú que pudieron haberse omitido para turnarlo al cliente (promociones, comidas del día, comidas especiales que no estén descritas, etc).

- Generar presentación sobre plantilla Sierra-Presentación Kick-Off

  - Conseguir y colocar el logotipo actual de cliente en portada de presentación

  - Colocar en presentación los objetivos que el Asesor de Ventas entregó (y que recabó del Cliente).

  - Actualizar el texto de la agenda de presentación

  - Actualizar/Definir el diagrama de actividades principales descritas en presentación

  - Definir el equipo de trabajo de Sierra

    - Representante de ventas o gerente

    - Asesor de sistemas

    - Asesor de soporte

    - Auditor de calidad

  - Definir las partes interesadas del cliente

    - Patrocinador

    - Responsable interno

    - Equipo de trabajo

  - Generar fechas de trabajo tentativas en calendario (cronograma)

    - Arranque

    - Revisión de menú en PDV

    - Aprobación de PDV

    - Capacitación

    - Implementación

    - Seguimiento

    - Cierre

  - Otras funcionalidades a tratar (el vendedor entrega previamente esta información):

    - Consultar el checklist para cada una de estas funciones al final de este documento.

    - Tablets

    - Administrador de mesas

    - Comanda electrónica

    - Funciones de mantenimiento

    - Estrategia de precios

    - Facturación

- Imprimir formato Sierra-Checklist Cliente Implementación PDV

- Agendar sala de juntas para reunión

- Conseguir consumibles varios (bebidas, alimentos ligeros, etc)

Reunión Kick-Off

- Identificar a responsable de proyecto por parte de cliente

- Informar a cliente observaciones de análisis del menú recibido previamente

- Entregar Checklist de actividades de implementación para cliente

- Validar con el cliente los objetivos y expectativas ante ambos equipos

- Obtener Datos Fiscales

- RFC

- Domicilio fiscal

- Régimen fiscal

- Imagen en formato .png del logo de la empresa para facturas

- Certificado y llave para timbrado de facturación

- Enviar carta manifiesto para contratación de PAC para timbrado

- Horarios de servicio y de cambio de turno de caja

- Catálogo de empleados (meseros, cajeros, capitanes y gerentes)

  - Utilizar el formato Listado Empleados

- Correos para envío de reportes y respaldo de BK

- Correo receptor para Auditoría de Ventas

- Correo emisor para Auditoría de Ventas

ANÁLISIS Y CAPTURA

- Estructura del menú

- Solicitar:

  - Listado de alimentos especiales

  - Combos

  - Modificadores que no estén descritos en el menú

- Solicitar relación de enrutamiento de PLUs con impresoras

- Solicitar listado de promociones y promociones de temporada

- Solicitar formas de pago

- Definir tipos de venta requeridos (comedor, a domicilio, Uber Eats, etc)

- Definir si aplica Certificados (Tarjetas de Regalo)

- Definir si aplica Recompensas (Cliente Frecuente/Rewards)

- Crear estructura de menú (supercategoría, categoría y subcategoría)

- Validar estructura de menú con cliente (recordarle que es la estructura en que verá sus ventas)

- Captura de PLUs

PLUs de Venta

De acuerdo a la estructura de PLUs:

- Capturar PLUs de menú según la estructura aprobada por el cliente

- Revisar con cliente:

  - Precios de PLUs que sean correctos

  - Modificadores completos

  - PLUs que no están en menú

  - Abreviaciones de nombres de PLUs que no se visualizan correctamente en tablet (si aplica)

- Verificar requerimientos especiales de cada PLU de venta

PLUs de Pago

Dar de alta formas de pago solicitadas por cliente:

- Tipos de efectivo

- Tarjetas de crédito

- Descuentos

- Cortesías

- Entradas y Salidas de efectivo

- *Opcional* Vales

- *Opcional* Cargo a cuartos

- Pagos por referencia (Uber Eats, Rappi, etc).

- Verificar con cliente requerimientos especiales de cada PLU de pago

- Diseño de tableros

- *Opcional* Solicitar bitmaps de platillos y bebidas del menú (en caso que cliente tenga diseñador)

- Programar reunión con cliente para propuesta de diseño de tableros

  - Generar/Reutilizar un tablero demo con diferentes propuestas de estilos de botón y tamaños

  - Imprimir propuestas o llevarlas en computadora

  - Recordar al cliente que los tableros se verán exactamente igual en tablets (si aplica)

- Elaborar los tableros de PLUs en base a propuesta

  - Cumple con la paleta de colores que utiliza/aprobó el cliente

  - El orden de los botones es lógico

  - El tamaño de letra es adecuado al tipo de botón

  - El color de letra es adecuado al color del botón

  - Las imágenes utilizadas son adecuadas al tipo de botón (no se ven borrosas ni estiradas)

  - La fuente de letra es adecuada (se lee con facilidad en tamaño de 10 puntos)

  - Se diferencian a simple vista los botones de tableros contra los de venta

  - Las formas de pago están claramente diferenciadas entre efectivos y tarjetas

  - Las formas de pago indican correctamente el tipo de pago que son (ej. el pago de efectivo 100 pesos indica claramente que es pago de efectivo de 100 pesos)

- Programar reunión con cliente para validar diseño de tableros elaborados

- Hacer modificaciones a tableros (si es requerido)

- Personalizar reportes

Si es migración

- Verificar con cliente qué reportes requieren exportarse al nuevo punto de venta

- Verificar si los reportes requieren modificaciones

- Realizar las modificaciones a reportes

Si es nuevo

- Agendar reunión para revisar reportes de Comanda, Nota Debe y Nota Cobro.

- Respaldar reportes originales

- Realizar modificación de reportes de Comanda

- Realizar modificación de reportes de Nota Debe

- Realizar modificación de reportes de Nota Cobro

- Agregar logotipo de cliente donde se requiera

Otros reportes

- Verificar con cliente si se requieren reportes especiales de otros sistemas del ERP o Web.

- Si aplica, solicitar a Sistemas la programación de nuevos reportes:

  - Enviando la información que requiere (datos, columnas, filas, conceptos)

  - Agrupaciones de información

  - Diseño visual de reporte

- Alta de terminales POS

- Dar de alta las terminales POS requeridas

  - Incluyendo las que son tablets (si aplica)

- Para cada terminal verificar las opciones que apliquen

- Para cada terminal definir el tablero inicial

- Para cada terminal definir el tablero de pagos

- Para cada terminal definir el impresor de notas

- Alta de estrategia de precios (si aplica)

- Alta de Impresoras y Enrutamiento

- Dar alta a las impresoras requeridas para comandas y para tickets

- Dar alta enrutamiento de PLUs para cada terminal

- Verificar con cliente que todos los PLUs han sido dados de alta en enrutamiento

- Alta de Empleados

En base al listado proporcionado por cliente

- Dar alta a empleados con las autorizaciones indicadas

- Verificar con cliente el envío de respaldos y reportes

  - Cuentas abiertas

  - Auditoría de cuentas

  - Cortesías y descuentos

  - Cancelaciones

  - Transferencias

  - Correcciones

- Verificar con cliente que se dieron de alta a todos los empleados

  - Meseros

  - Cajeros

  - Gerentes

  - Envío de reportes

  - Repartidores

- Verificar con cliente las opciones de sistema que aplican para empleados

- Datos Generales y Parámetros

- Revisar que datos del cliente sean correctos

- Revisar que el mensaje de nota del cliente sea correcto

- Revisar ruta de impresora del servidor

- Revisar que esté activado el impresor para tablets (si aplica)

- Dar de alta datos de facturación

- Revisar opciones de parámetros generales:

  - Inhabilitar opción DEMO

  - Establecer Tipo de cambio

  - Establecer Hora de cierre

  - Establecer Servidor de Certificados (si aplica)

  - Establecer Servidor de Recompensas (si aplica)

  - Establecer Servidor de Facturación (si aplica)

  - Establecer Servidor de Operación (si aplica)

  - Verificar opciones de servidor

  - Verificar bases de datos que se habilitan

  - Verificar otras opciones generales

- Capacitación de Personal

Capacitación Punto de Venta

- Capacitación de meseros

  - Inicio de turno

  - Abrir cuentas

  - Ordenar

  - Reordenar

  - Cancelar antes de enviar (correcciones)

  - Notas separadas (si se requiere)

  - Imprimir la cuenta

  - Fin de turno

  - Uso de tablets:

    - Inicio de Turno en Terminal para uso en Tablet

    - Ordenar

    - Consultar cuentas

    - Cancelar antes de enviar

    - Salir de sesión

    - Solución de problemas comunes

      - Conexión Wi-Fi

      - Concurrencia

- Capacitación de cajeros

  - Inicio de turno

  - Cobrar con los diferentes métodos de pago

  - Cobrar con pagos múltiples

  - Fin de turno

  - Funciones de Mesero (si aplica)

- Capacitación de gerentes

  - Inicio de turno

  - Cancelar PLUs y cuentas

  - Aplicar descuentos y cortesías

  - Transferencia de cuentas

  - Reportes POS

  - Fin de turno

  - Funciones de Mesero y/o Cajero (si aplica)

- Reportes más importantes

- Aplicación de exámenes de evaluación

- Entrega de guías básicas de cada área

Capacitación Mantenimiento PDV (administrativos)

- Alta de empleados

- Alta de PLUs de venta

- Alta de PLUs de pago

- Alta de combos y macros

- Alta de modificadores

- Alta de tableros

- Asignar PLUs en tableros

- Enrutamiento

- Terminales

- Mantenimiento

- Cambio de precios

- Aplicación de exámenes de evaluación

- Entregar guías básicas

Capacitaciones Otras

- Capacitación de Reportes POS vía remota

- Capacitación de Auditoría de Ventas

- Capacitación de Análisis de Ventas

- Inicializar el sistema de Punto de Venta

- Inicializar la Base de Datos

- Inicializar el folio interno

- Programar cierre automático

- Verificar  fecha de la base de datos

ARRANQUE

- Soporte en apertura

- Agendar fecha de apertura con cliente

- Apoyar a gerente:

  - Verificar que no haya cuentas abiertas

  - Enviar a CxC todas las cuentas abiertas

  - Dar salida a empleados que no se dieron fin de turno

  - Solicitar reporte 27 Ventas del Día

  - Fin de turno

- Revisar reportes de venta de primer día

Revisar con auditor de ingresos los reportes de:

  - Auditoría de Cajeros

  - Cancelaciones

  - Descuentos y Cortesías

  - Auditoría de ventas

  - Verificar reportes del día a correo de socios

  - Auditoría del sistema

- Comentar con gerente y/o propietarios sobre la auditoría del sistema (seguridad).

- Realizar retrospectiva con equipo de proyecto interno

- Reunión de retrospectiva al finalizar el proyecto

OTRAS FUNCIONES DE PUNTO DE VENTA

Tablets

- Recibir dispositivos configurados con el software por parte del Asesor de Soporte.

- Asegurar que la pantalla de inicio del software muestre el logotipo aprobado del cliente

- Asegurar que en la esquina inferior derecha de la pantalla de acceso y en la esquina superior derecha de la pantalla de cuentas se encuentra el logotipo de Sierra.

- Hacer prueba en sitio con cliente y empleados

Administrador de Mesas

- Agendar reunión para solicitar/generar borrador de administrador de mesas de cliente en base a ubicaciones

- Generar versión final de mapa de mesas

- Seguir un estándar de diseño:

  - Colores agradables a la vista

  - Los objetos en el mapa deben ser distinguibles y del tamaño adecuado para colocar las etiquetas de números en Punto de Venta

- Validar versión final de mapa de mesas con cliente

- Colocar imagen(es) de mapa de mesas en la carpeta C:\SierraDocs\Pdv\Imagenes\Secciones

- Habilitar en configuración de Terminales POS la opción de administrador de mesas

- Hacer prueba de funcionamiento de administrador de mesas

Comanda electrónica

- Validar formato de comanda (5, 10, 20 comandas en pantalla)

- Validar si tendrá sonido

- Validar si la pantalla tiene bocina

- Validar si será sólo comanda electrónica o en conjunto con impresora

- Realizar y validar enrutamiento

- Validar si aplica enrutamiento según el tipo

Funciones de mantenimiento

- ManSoft

- Cancelar Folios

Estrategia de precios

- Solicitar estrategia de precios (días, horarios, PLUs)

- Configurar horarios en Mantenimiento PDV

- Validar que se aplica en las terminales solicitadas

- Realizar prueba de funcionamiento

Facturación

- Datos de facturación

- Facturación web

- Kiosko de facturación