Marcar tachados los elementos que han sido completados.

# Soporte

PREPARACIÓN

- Plan de trabajo

Reunión Kick-Off

- Asistir a reunión de Kick-Off

CONFIGURACIÓN

- Necesidades de Instalación Eléctrica y Datos

- Revisar orden de compra del cliente (hardware)

- Programar visita al local de cliente

- Obtener plan de ubicación de equipo

- Estimar material requerido para instalación

- Generar borrador de diagrama de red y entregar al cliente solicitando copia firmada

- Entregar recomendación de red eléctrica y solicitar copia firmada

- Comprar y Armar Equipo

- Cotizar equipo y material requerido para instalación

  - Teniendo en cuenta terminales de carga para tablets (si aplica)

- Solicitar pago de equipo y material a contabilidad

- Recibir equipo y material

- Armar el servidor

- Configurar el servidor

  - Realizar configuraciones de servidor para tablet

- Configurar terminales

- Realizar pruebas de funcionamiento

- Solicitar Licencias e Instalación de Sistemas

| Licencias - Punto de Venta | Instalación - Punto de Venta |
| --- | --- |
| - Tablets | - Auditoría de Ventas |
| - Auditoría de Ventas | - Análisis de Venta |
| - Análisis de Venta | - Facturación |
| - Facturación | - Operación |
| - Operación | - Administración |
| - Administración |  |

- Configuración de Tablet

- Instalar el software de servidor y servicios para tablets en equipo servidor de PDV

  - Jenkins

  - TomCat

- Revisar el funcionamiento de cada tablet

  - Batería

  - Rendimiento según especificación sobre software

  - No daños de fábrica

- Solicitar archivo de instalación de software para tablets

  - Archivo apk

- Solicitar imágenes al asesor de Sistemas

  - logoEmpresa.png (logotipo de cliente)

  - logoSierra.png (logotipo de Sistemas Sierra)

  - Imágenes utilizadas en botones de tableros (C:\SierraDocs\Pdv\Botones)

- Crear la carpeta “/storage/emulated/0/sierra

  - Asegurar que existe la carpeta “imagenes” y colocar las imágenes recibidas allí y la carpeta Botones

- En el documento conf pdv.json configurar:

  - IP de la terminal POS con el servidor con el puerto de despliegue

  - Número de terminal de la tablet (registrada previamente en Terminales POS de mantenimiento)

- Establecer la app como pantalla principal

INSTALACIÓN

- Instalación de equipo

Validación de Requerimientos

- Revisión física de instalación eléctrica y de datos

- Validar que se cumplan los requerimientos solicitados por Soporte (si aplica)

- Atender correcciones necesarias solicitadas por cliente y Soporte

Instalación en Sitio

- Colocar equipo en ubicación definida por cliente

  - Incluyendo terminales o conexiones de carga para tablets (si aplica)

- Realizar conexiones necesarias

- Pruebas de funcionamiento y conectividad

- Realizar retrospectiva con equipo de proyecto interno

- Reunión de retrospectiva al finalizar el proyecto